このテンプレートの使い方

・このファイルは、社内でAIの導入を提案するときの稟議書（りんぎしょ）のたたき台です。【 】の部分を書き換えて使ってください。

・決裁する人がいちばん知りたいのは「いくらかかって、いくら浮くのか」「失敗したらどうなるのか」です。3章〜6章を具体的な数字で埋めることを優先してください。

・3章〜5章の数字は、同じコラムで配布している「AI導入の費用対効果の計算シート（Excel）」で計算した結果をそのまま写せます。

・どの業務をAIに任せるかが決まっていない場合は、先に「業務棚卸しシート（Excel）」で候補を選ぶと、2章が書きやすくなります。

・いきなり全社に広げるより、「1つの業務で1〜2か月試す」提案にすると、通りやすくなります（7章）。

・このページ（このテンプレートの使い方）は、提出するときは削除してください。

稟　議　書

| 起案日 | 【 年 月 日】 | 起案者 | 【所属・氏名】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 件名 | 【業務名】へのAI導入（試行）について | 決裁期限 | 【 年 月 日】 |

| 担当 | 課長 | 部長 | 社長 |
| --- | --- | --- | --- |

下記のとおり、AIの導入（試行）についてご承認をお願いします。

1．目的（いま困っていること）

【例：受注書の内容を基幹システムに手入力する作業に、事務担当者が毎日約2時間かかっている。繁忙期は残業が増え、入力ミスによる出荷の誤りも月に数件起きている。】

この作業の一部をAIに任せることで、作業時間とミスを減らし、担当者が電話対応や顧客フォローなど人にしかできない業務に時間を使えるようにする。

2．導入する内容

・対象業務：【例：受注書（PDF・FAX）の読み取りと、基幹システムへの入力の下書き】

・AIがすること：【例：受注書から品番・数量・納期を読み取り、入力用の一覧を作る】

・人がすること：【例：AIが作った一覧を確認し、間違いがあれば直してから登録する】

・利用するサービス：【サービス名・提供会社】

・対象部署・人数：【例：業務部 事務担当 2名】

3．期待される効果

・削減できる作業時間：月【　　】時間（現在 月【　　】時間 → 導入後 月【　　】時間）

・金額に換算した効果：月【　　】円（削減時間 × 時給【　　】円）

・数字以外の効果：【例：入力ミスの減少、繁忙期の残業の削減、担当者の休暇時に他の人でも作業できる】

4．費用

| 項目 | 金額 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 初期費用 | 【 】円 | 【見積書のとおり】 |
| 月額費用 | 【 】円／月 | 【保守・サポートの範囲】 |
| AIの利用料 | 約【 】円／月 | 使った量に応じて変わる（実費） |
| 社内の作業 | 【 】時間 | 【例：準備・確認・社内説明】 |

5．費用対効果

・月の差し引き効果（効果 − 毎月の費用）：月【　　】円

・初期費用を回収できる時期：導入から約【　　】か月

・12か月間の累計効果（初期費用を差し引いた後）：【　　】円

※ 計算の前提は添付の「費用対効果の計算シート」のとおり。

6．リスクと対策

| 心配されること | 対策 |
| --- | --- |
| お客様の情報が外に漏れないか | 会社が契約したサービスを、入力した情報をAIの学習に使わない設定で使う。入力してよい情報は社内ルール（生成AI利用規程）で決める |
| AIが間違えないか | AIの結果はそのまま使わず、必ず担当者が確認してから登録・送信する |
| 使われずに終わらないか | 担当者を決め、最初の1か月は週1回、使い方と困りごとを確認する |
| 効果が出なかったらどうするか | 試行期間の終わりに効果を測り、期待した効果が出なければ本格導入しない |

7．進め方とスケジュール

| 時期 | やること |
| --- | --- |
| 【1か月目】 | 対象業務の手順の確認、サービスの準備、担当者への説明 |
| 【2か月目】 | 試行（AIの結果を人が全件確認しながら使う）、作業時間の記録 |
| 【3か月目の初め】 | 効果の報告、本格導入の判断 |

8．ご判断いただきたいこと

・上記の内容で、【　　年　　月】から【1〜2】か月間の試行を始めることについて、ご承認をお願いします。

・試行の結果は【　　年　　月】に報告し、本格導入の可否をあらためてご判断いただきます。

添付資料

・費用対効果の計算シート

・【サービスの資料・見積書】

・【生成AI利用規程（社内ルール）】

以上